UMOWA nr ………./ZL/2009

Zawarta w Kłodzku dnia …………..2009 roku pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Kłodzko

reprezentowanym przez inż. Stanisława Sijkę – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a firmą:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§1

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku zamówienia publicznego w trybie art.4, pkt.8, Ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r.)

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie: Odbudowy drogi powiatowej nr 3257D – od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów – Marcinków – Kamienna – etap I – naprawa odwodnienia – likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego – powódź 2009 rok

- Roboty ziemne – wykopy, przekopy wyk. koparkami oraz ręcznie,

-	Rozebranie ścieków z elementów betonowych,

- 	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych,

-	Obrzeża betonowe,

-	Ścieki z prefabrykatów żelbetowych,

-	Podbudowa betonowa z dylatacją,

-	Kanały rurowe – rury betonowe o śr. 300 mm,

-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych,

-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego,

Koszt zadania brutto: …………………… zł. stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wykonania robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz kosztorysem ofertowym wykonawcy.

§2

Termin wykonania zadania określonego w §1, pkt 2 ustala się na dzień do 20.11.2009 r.

§3

1. Ogólna wartość netto: ..............................................................................................................

Podatek VAT 22%: ……………………………………………………………………………………………………...

Ogólna wartość umowy ustala się na kwotę brutto …………………………………….............................

[słownie złotych brutto: ………………………………………………….. 00/100].

2. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego w BZ WBK o/Kłodzko  nr 15 1090 2327 0000 0001 0435 3113 na konto Wykonawcy                                                                          w ……………………………………………..  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru i obmiarem robót sprawdzonym i zatwierdzonym przez osobę nadzorującą ze strony zamawiającego.

3. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie fakturą końcową po wykonaniu całości zadania.

§4

1.Przed przystąpieniem do robót strony dokonują protokolarnego przekazania pasa drogowego.

2.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót i pasa drogowego na czas robót należy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania i zabezpieczenia robót w okresie ich wykonania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.).

§5

1.Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie robót będzie ……………………………………………

2.Osobą odpowiedzialną za wykonanie w/w robót ze strony Zamawiającego jest p. mgr inż. Dariusz Krajnik

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowna:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, określonego §3 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu zakończenia robót.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego §3 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.                                                                                                                           3. Postanowienie punktu 2 nie ma zastosowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (art. 93, ust. 1. pkt 6 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

§7

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bezusterkowego.

§8

W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego     i przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§9

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

§10

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                         Wykonawca: